**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**

**SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS**

**SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS**

**DIRECCION DE CONCURSOS Y LICITACIONES**

**INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ESTATAL**

| **NÚMERO DE EXPEDIENTE** | **OBRA** | **FECHA DE****CONTRATO** | **PLAZO****DE****EJECUCION** | **INVERSIÓN AUTORIZADA** | **EMPRESA GANADORA****IMPORTE ADJUDICADO CON IVA** | **PARTICIPANTES EN EL CONCURSO** | **AVANCE FÍSICO (%)** | **AVANCE FINANCIERO (%)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | SOTOP-SOP-033-IE/19 | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA DE LA ESC. PRIM. MANUEL BARTLETT BAUTISTA, FRACC. VILLA EL CIELO, R/A. TUMBULUSHAL, CENTRO, TABASCO. | 20-jun-19 | 90DIAS | **$ 2,211,527.18** | **P&CONS, S.A. DE C.V.****$ 1,890,613.07** | **5** | 100.00 | 92.69 |
| **2** | SOTOP-SOP-058-IE/19 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES: MIGUEL HIDALGO DE LA COL. PUEBLO UNIDO Y GUAPAQUE DE LA COL. LUIS GÓMEZ Z., EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TABASCO. | 17-jul-19 | 92DIAS | **$ 2,529,886.51** | **HERDIF CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.****$ 2,330,868.39** | **5** | 100.00 | 100.00 |
| **3** | SOTOP-SOP-059-IE/19 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES: 54 DE LA COL. BENITO JUAREZ Y 55 DE LA COL. MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TABASCO. | 17-jul-19 | 92DIAS | **$ 2,274,816.13** | **NAPOLEÓN, S.A. DE C.V.****$ 2,095,272.79** | **5** | 100.00 | 100.00 |
| **4** | SOTOP-SOP-077-IE/19 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES: POMONÁ DE LA COL. SAN JUAN, 1, 3 Y 10 DE LA COL. PUEBLO UNIDO, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TABASCO. | 20-ago-19 | 92DIAS | **$ 2,111,964.88** | **CONSTRUCTORA PRISCA, S.A. DE C.V.****$ 1,769,418.26** | **5** | 100.00 | 100.00 |
| **5** | SOTOP-SOP-105-IE/19 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES: 51 DE LA COL. LA TRINCHERA Y BUGAMBILIAS DE LA COL. BELÉN, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TABASCO. | 13-sep-19 | 92DIAS | **$ 1,985,384.74** | **PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES HP, S.A. DE C.V.****$ 1,719,400.99** | **5** | 100.00 | 87.96 |
| **6** | SOTOP-SOP-121-IE/19 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL NUEVO MERCADO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. | 23-sep-19 | 45DIAS | **$ 5,689,062.13** | **GRUPO BAMOS, S.A. DE C.V.****$ 5,316,782.98** | **5** | 99.00 | 93.46 |
| **7** | SOTOP-SOP-131-IE/19 | REHABILITACIÓN DE LAS ÁREAS DE TRATAMIENTO DE MECANOTERAPIA, ELECTROTERAPIA Y ESTIMULACIÓN DEL “CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL DEL ESTADO DE TABASCO” (C.R.E.E.) PRIMERA ETAPA, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. | 17-oct-19 | 60DIAS | **$ 4,999,669.05** | **CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS HERME ASOCIADOS, S.A. DE C.V.****$ 4,922,324.94** | **4** | 85.60 | 81.03 |
| **8** | SOTOP-SOP-132-IE/19 | REHABILITACIÓN DE LA ALBERCA SEMI OLÍMPICA DE LA CIUDAD DEPORTIVA, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. | 17-oct-19 | 60DIAS | **$ 9,100,000.00** | **HUASCAR ADOLFO ORDOÑEZ CRAMER****$ 9,024,613.79** | **5** | 81.00 | 77.56 |
| **9** | SOTOP-SOP-146-IE/19 | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ALBERCA OLÍMPICA DE LA CIUDAD DEPORTIVA, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. | 31-oct-19 | 57DIAS | **$ 4,349,967.69** | **PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VIGARE, S.A. DE C.V.****$ 3,827,314.75** | **5** | 98.00 | 91.10 |
| **10** | SOTOP-SOP-187-IES/19 | ADECUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR VIAL SOBRE LA AVENIDA ADOLFO RUÍZ CORTINES ENTRONQUE CON LAS AVENIDAS UNIVERSIDAD Y JOSÉ PAGÉS LLERGO, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. | 27-dic-19 | 70DIAS | **$ 2,650,000.00** | **INGENIERIA GLOBAL E INTEGRAL MEXICANA, S.A. DE C.V.****$ 2,600,720.00** | **5** | 0.00 | 0.00 |